**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018г. № 214

с. Пешково

Об утверждении муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения» и постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Пешковского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Пешковского сельского поселения А.В. Ковалев

Приложение №1

к постановлению администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 214

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы Пешковского сельского поселения

«Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа "Озеленение территории Пешковского сельского поселения" | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Пешковского сельского поселения | |
| Соисполнители программы | отсутствуют | |
| Участники программы | отсутствуют | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют | |
| Цель программы | Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды | |
| Задачи программы | - организация работ по компенсационной высадке;  - привлечение населения к работам по озеленению территории | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля площади зеленых насаждений к общей площади поселения | |
| Этапы и сроки  реализации  программы | 2019-2030 годы  Этапы реализации не выделяются | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета сельского поселения составляет 7200,0 тыс. рублей, в том числе: | |
| 2019 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2020 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2021 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2022 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2023 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2024 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2025 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2026 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2027 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2028 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2029 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2030 год - | 600,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | |

Паспорт подпрограммы

«Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Озеленение территории Пешковского сельского поселения" | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Пешковского сельского поселения | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | |
| Участники подпрограммы | отсутствуют | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют | |
| Цель подпрограммы | увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения | |
| Задачи подпрограммы | увеличение количества зеленых насаждений | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество приобретенных деревьев и кустарников для посадки | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | 2019-2030 годы  Этапы реализации не выделяются | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета сельского поселения составляет 7200,0 тыс. рублей, в том числе: | |
| 2019 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2020 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2021 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2022 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2023 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2024 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2025 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2026 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2027 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2028 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2029 год - | 600,0 тыс.рублей; |
| 2030 год - | 600,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | |

Приоритеты и цели в сфере озеленения территории поселения

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей сельских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.

Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.

Известно, что защитные свойства деревьев находятся в прямой пропорциональной зависимости от их продуктивности. Ухудшение санитарного состояния деревьев снижает их защитные свойства.

Парки, скверы, зеленые зоны населенных пунктов засоряются бытовыми и строительными отходами, что ухудшает экологическую и санитарную обстановку в населенных пунктах, оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей, особенно детей и подростков. В результате антропогенного воздействия уменьшаются площади не только искусственно посаженных зеленых насаждений, но и лесов.

Наиболее высокая рекреационная нагрузка наблюдается в лесных массивах, расположенных около озер, рек, в узкой полосе вдоль дорог, около дачных поселков, предприятий и мест отдыха. В выходные дни отдыхающие создают значительное давление на околоводные ландшафты: ухудшается состояние водоохранных зон, вытаптывается трава и подлесок, ломаются деревья и кустарники. Кроме того, в водоохранных зонах ситуация усугубляется растущими темпами строительства жилых домов.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетического вида сельских поселений района, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства сельских поселений назрела необходимость разработки и реализации муниципальной программы "Озеленение территории Пешковского сельского поселения", предусматривающей мероприятия по сохранению зеленых насаждений, увеличению объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства населенных пунктов.

Основной целью муниципальной программы "Озеленение территории Пешковского сельского поселения" является реконструкция зеленых насаждений, их учет, повышение уровня благоустройства парков, скверов, улиц поселения, а также упорядочение деятельности по содержанию зеленых насаждений, выполняющих экологические и санитарные работы их оздоровлению и расширению зеленых зон сельского поселения. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Задачи Программы:

- увеличение общего числа озелененных территорий;

- восстановление утраченного озеленения;

- привлечение населения, организаций, учреждений, волонтеров, школьников в осуществление мероприятий по увеличению количества зеленых насаждений, озеленению населенных пунктов поселения.

- обеспечение нормативных показателей озеленения территории поселения.

На основании проведенной оценки зеленых насаждений провести работу по увеличению количества деревьев, кустарников и цветников не менее чем на 40%. Обеспечить создание дополнительных зеленых зон и защитных насаждений вдоль транспортных и других линейных сооружений. Для улучшения эстетического вида и привлекательности территории поселения необходимо увеличить количество клумб и цветников на 30%.

В ходе реализации программы ожидается получить следующие результаты:

- улучшение эстетического облика территории Пешковского сельского поселения;

- создание условий обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории поселения;

- улучшение экологического состояния территории Пешковского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории поселения в целом.

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в

поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в таблице1.

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Информация о расходах бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведена в таблице 3.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения в таблице 4.

И.о. Главы Администрации

Пешковского сельского поселения А.В. Ковалев

Приложение № 1

к муниципальной программе Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» и их значениях

Таблица № 1

| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя | | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. муниципальная программа Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. доля площади зеленых насаждений к общей площади поселения | ведомст­венный | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.  количество приобретенных деревьев и кустарников для посадки | ведомст­венный | шт | 20 | 37 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения» | | | | | | | |
| 1.1. Задача подпрограммы 1 «увеличение количества зеленых насаждений» | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  посадка зеленых насаждений | Администрация Пешковского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | ухудшение экологической обстановки | показатель 1.1 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2.  содержание зеленых насаждений | Администрация Пешковского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | ухудшение экологической обстановки | показатель 1.1 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3.  мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений | Администрация Пешковского сельского поселения | 2019 | 2030 | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | ухудшение экологической обстановки | показатель 1.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Пешковского сельского поселения

«Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная про­грамма «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | Администрация Пешковского сельского поселения | 951 | – | – | – | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2. | Подпро­грамма «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | Администрация Пешковского сельского поселения | 951 | 0503 | – | – | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. посадка зеленых насаждений | Администрация Пешковского сельского поселения | 951 | 0503 | 0810028490 | 240 | 2400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. содержание зеленых насаждений | 951 | 0503 | 0810028500 | 240 | 2400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений зеленых насаждений | 951 | 0503 | 0810028820 | 240 | 2400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, номер  и наименование подпро­граммы | Источник финансирования | Объем расходов,  всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Пешковского сельского поселения «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | всего | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| местный бюджет | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| районного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджет­ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма  «Озеленение территории Пешковского сельского поселения» | всего | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| местный бюджет | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| районного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджет­ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к  постановлению

администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 214

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений администрации Пешковского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. [Постановление №184 от 26.09.2013](http://peshkovskoesp.ru/docs/post/postanovlenie_184_ot_26.09.13_ozelenenie.zip) - Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»;

2. [Постановление №178 от 27.10.2014](http://peshkovskoesp.ru/docs/post/izm.postanovlenie_178_v_post._184_programma_ozelenenie.zip) - «О внесении изменений в постановление администрации Пешковского сельского поселения от 25.09.2013 г. № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»;

3. [Постановление №253 от 30.12.2014г.](http://peshkovskoesp.ru/Upload/izm_postanovlenie__253_ot_30_12_14__v_post__184_programma_ozelenenie.doc)- «О внесении изменений в постановление администрации Пешковского сельского поселения от 25.09.2013 г. № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»

4. [Постановление №115 от 31.05.2017](http://peshkovskoesp.ru/Upload/Files/postanovleniya_115_ot_31.05.17_v_post._184_programma_ozelenenie.doc) - «О внесении изменений в постановление администрации Пешковского сельского поселения от 25.09.2013 г. № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории Пешковского сельского поселения»;

И.о. Главы Администрации

Пешковского сельского поселения А.В. Ковалев