РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024г.                                    № 49                                     с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Пешковского сельского поселения «Формирование современной городской среды Пешковского сельского поселения» на 2019 - 2030 годы»

за отчетный период 2023г.

В соответствии с постановлениями Администрации Пешковского сельского  поселения от 30.10.2018 г. №197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», от 30.10.2018 г. № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Пешковского сельского поселения», Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 19.07.2023г. № 259 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пешковского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Пешковского сельского поселения» на 2019 - 2030 годы» за отчетный период 2023г.  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Пешковского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пешковского сельского поселения                                        А.В. Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации Пешковского

сельского поселения

от 09.02.2024. №  49

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пешковского сельского поселения  на 2019-2030 годы»

за отчетный период за отчетный период 2023г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | Создание современной городской среды Пешковского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Пешковского сельского поселения | 1171,5 | 1171,5 | 1171,4 | 0,1 |
| 1.2 | Предпрограмма «Благоустройство общественных территорий Пешковского сельского поселения |  | 1171,5 | 1171,5 | 1171,4 | 0,1 |
| 1.3 | «Благоустройство общественных территорий Пешковского сельского поселения» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Пешковское сельское поселение» на 2019-2030годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | 1171,5 | 1171,5 | 1171,4 | 0,1 |
|  | Итого по муниципальной программе: за 2023г. |  | 1171,5 | 1171,5 | 1171,4 | 0,1 |