РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016г.                                                                                              		№ 232

с. Пешково

Об утверждении отчета за 2 квартал 2016 года о реализации муниципальной программы

Пешковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Пешковского сельского

поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Пешковского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения»,  от 20.09.2013 г. №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Пешковского сельского поселения», от 12.09.2013 г. №155 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Пешковского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Пешковского сельского поселения от 18.12.2013 №56 «О бюджете Пешковского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения»  за 2 квартал 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Т.В.Шония разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пешковского сельского поселения www.peshkovskoesp.ru.

Глава Пешковского сельского поселения	                        С.В.Ляшенко

Приложение

к постановлению администрации Пешковского сельского поселения от 12.07.2016 № 232

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Пешковского сельского поселения»  за 2 квартал 2016г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, факт | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» | не предусмотрены |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | не предусмотрены |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение материалов для работ по текущему ремонту водопроводных сетей | не предусмотрены |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | не предусмотрены |  |  |  |  |
| 2.4 | Расходы на изготовление проектов на строительство газопровода и оценке достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | не предусмотрены |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.2 | Разработка ПСД на строительство газопровода ул. Вишневая с. Пешково | Администрация Пешковского сельского поселения | 2016г | 2016г | 2016г. | продолжается | Разработать ПСД | - |  |
| 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | Администрация Пешковского сельского поселения | 2016 | 2016 | 01.11. 2016 | 31.12.2016 | выполнить ремонт | ремонт выполнен |  |
| 2.4 | Субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ в части платы гражданам за коммунальные услуги в рамках подрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области» | Администрация Пешковского сельского поселения | 2016 | 2016 | 01.01. 2016 | продолжается |  |  |  |
| 2.5 | Расходы на техническое обслуживание газопровода | Администрация Пешковского сельского поселения | 2016 | 2016 | 01.01. 2016 | продолжается |  |  |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Пешковского сельского поселения на реализацию  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» | всего | 636,1 | 115,2 |
|  |  | бюджет поселения | 577,2 | 60,8 |
|  |  | областной бюджет | 58,9 | 54,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | « Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | всего | 7,0 | 1,2 |
|  |  | бюджет поселения | 7,0 | 1,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» | всего | 7,0 | 1,2 |
|  |  | бюджет поселения | 7,0 | 1,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | всего | 629,1 | 114,0 |
|  |  | бюджет поселения | 570,2 | 59,6 |
|  |  | областной бюджет | 58,9 | 54,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | всего | 65,0 | 26,9 |
|  |  | бюджет поселения | 65,0 | 26,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Разработка ПСД на строительство газопровода ул. Вишневая с. Пешково | всего | 500,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет поселения | 500,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | 99,4 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ в части платы гражданам за коммунальные услуги в рамках подрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области» | всего | 64,1 | 57,1 |
|  |  | бюджет поселения | 5,2 | 2,7 |
|  |  | областной бюджет | 58,9 | 54,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Пешковского сельского поселения					                                  С.В.Ляшенко