**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2024 г. № 82

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 27.12.2018 № 359 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения», Администрация Пешковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2023 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пешковского сельского поселения А.В.Ковалев

Приложение № 1

К постановлению №82 от 26.02.2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Прочее благоустройство» |
|  | Основное мероприятие 1.1.1Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Пешковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Пешковского сельского поселения | совершенствование эстетического состояния территории | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Пешковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 2355,2 | 2355,2 | 2354,2 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Пешковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 2500,2 | 2500,2 | 2499,2 | 1,0 |