РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015г.                                                                                              		№296

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Пешковского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения»,  от 20.09.2013 г. №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Пешковского сельского поселения», от 12.09.2013 г. №155 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Пешковского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Пешковского сельского поселения от 26.12.2014 №92 «О бюджете Пешковского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения»  за 9 месяцев  2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Шония Т.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пешковского сельского поселения www. peshkovskoe.ru.

Глава Пешковского сельского поселения				С.В.Ляшенко

Приложение

к постановлению администрации Пешковского сельского поселения от 18.11.2015 №296

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Пешковского сельского поселения»

за 9 месяцев  2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» |
| 1.1 | Софинансирование расходов по капитальному ремонту муниципальных многоквартирных домов | Администрация Пешковского сельского поселения | выполняются нормы жилищного законодательства в части муниципальной собственности | 01.01.2015 |  | 7,2 | 1,8 | 7,2 |
| 1.2 | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | Администрация Пешковского сельского поселения | Заключен договор на техническое обслуживание газопровода, проходящего в населенных пунктах поселения | 01.01.2015 |  | 48,8 | 0,0 | 48,8 |
| 1.3. | Расходы на ремонт, содержание и обслуживание объектов водоснабжения, повышение качества водоснабжения | Администрация Пешковского сельского поселения | Произведен ремон разводящих сетей водопровода |  |  | 204,4 | 199,3 | 199,3 |
| 1.4 | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ в части платы гражданам за коммунальные услуги | Администрация Пешковского сельского поселения | Заключен договор на возмещение предприятию части платы за тепловую энергию | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 78,2 | 62,7 | 78,2 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 338,6 | 263,8 | 333,5 |

Глава Пешковского сельского поселения					С.В.Ляшенко